PLANO DE AÇÃO

Integrantes

Adriano de Moraes Oliveira, 24208632 Davi Rocha de Lima, 23211510 Liliam da Silva Oliveira, 24222105 Gustavo Santos Alves, 24205912 Kelli dos Santos de Oliveira Costa, 23204129 Robert Alves Camargo, 24204672 Tabatha de Oliveira Ferreira, 24226457 Vinicius Vidal Ramos da Silva, 25208380

| Disciplina | Projeto Integrador em Computação II |
| --- | --- |
| Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp | Plataforma de compartilhamento de livros. |
| Título provisório do trabalho | Título provisório |
| Problema | A dificuldade de acesso a livros e a falta de mecanismos simples para que pessoas possam compartilhar, trocar ou disponibilizar livros que já não utilizam podem contribuir para o desperdício de exemplares e para a redução das oportunidades de leitura. Além disso, muitas pessoas possuem livros em casa que poderiam ser aproveitados por outros leitores, mas não encontram uma forma prática e organizada de realizar esse compartilhamento. |
| Objetivo | Desenvolver uma plataforma digital que possibilite o compartilhamento de livros entre usuários, permitindo o cadastro de exemplares, a busca por livros de interesse e a interação entre pessoas interessadas em disponibilizar, trocar ou receber livros, contribuindo para o acesso e incentivo à leitura, a reutilização de exemplares e a formação de uma comunidade de leitores. |
| Polo(s) | Mogi das Cruzes, São Bernardo do Campo, Diadema |
| Orientador do PI | Ana Elisa Teixeira da Silva |

Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o processo de escolha do local, identificando as seguintes ações: quais outras opções de comunidades externas existiam ou se existiam; como chegaram até essas comunidades; quais ações e decisões tomaram em grupo para a escolha da comunidade participante do projeto.

Identificamos que o público consumidor da plataforma que seria mais engajado com a solução já estaria no digital então realizamos pesquisas com formulários on-line. Comunidade participante a definir.

Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva a primeira visita à comunidade externa, identificando as seguintes ações: com qual(is) pessoa(s) conversou(ram) e sua posição na empresa/escola/etc.; descrição do local da visita; percepções do grupo quanto ao seu primeiro contato.

A comunidade abordada se mostrou solicita em responder o questionário, colaborando com a visualização do problema e com as possíveis soluções que poderiam ser implementadas no desenvolvimento.

Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva ao menos um problema e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

A partir do contato com a comunidade externa, foi identificada a necessidade de facilitar o acesso e o compartilhamento de livros entre pessoas interessadas em leitura. Muitos livros permanecem sem utilização depois de serem lidos, enquanto outras pessoas possuem interesse em determinados títulos, mas podem encontrar dificuldades para localizá-los ou adquiri-los.

Outro problema identificado está relacionado à falta de uma ferramenta centralizada que permita conectar pessoas que possuem livros disponíveis com pessoas interessadas em recebê-los, trocá-los ou compartilhá-los.

Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalho pelo grupo no PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o tema que será trabalhado no Projeto Integrador e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

O tema será o desenvolvimento de uma plataforma digital de compartilhamento de livros, com o objetivo de conectar pessoas interessadas em disponibilizar, trocar ou encontrar livros.

A plataforma permitirá que os usuários cadastrem livros disponíveis, realizem buscas por títulos ou categorias e encontrem outros usuários interessados em compartilhar ou trocar exemplares. Dessa forma, a proposta busca utilizar a tecnologia como ferramenta de aproximação entre membros da comunidade e de incentivo à circulação e ao acesso aos livros.

O projeto se relaciona ao tema norteador da Univesp por propor uma solução tecnológica para uma necessidade identificada na comunidade externa, utilizando recursos de computação para facilitar a colaboração, o compartilhamento de recursos, o acesso e incentivo à leitura.

Link GitHub: https://github.com/Vinicius-Vidal-Silva/pji2-univesp

Plano de Ação

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo identifique em todas as quinzenas: as atividades de maneira detalhada; os integrantes do grupo responsáveis por elas (todos os integrantes precisam ser listados); as datas de início e de finalização (conclusão da atividade) para cada uma delas. Além disso, ao descrever a atividade, note se há relação com o objetivo proposto para cada quinzena.

| Quinzena 1 Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Definir tema | Todos | 10/08/2026 | 23/08/2026 |  |

| Quinzena 2 Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Pesquisa externa | Gustavo | 24/08/2026 | 01/09/2026 |  |
| Definição de escopo de projeto | Todos | 24/08/2026 | 01/09/2026 |  |
| Formatação plano de ação | Gustavo, Tabatha e Vinicius | 24/08/2026 | 01/09/2026 |  |

| Quinzena 3 Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Definir tecnologias a serem usadas | Todos | 07/09/2026 | 20/09/2026 |  |
| Definir título | Todos | 07/09/2026 | 20/09/2026 |  |
| Levantamento Bibliográfico | A definir | 07/09/2026 | 20/09/2026 |  |

| Quinzena 4 Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Modelagem banco de dados | Vinicius | 21/09/2026 | 04/10/2026 |  |
| Desenvolvimento back-end da aplicação | Gustavo | 21/09/2026 | 04/10/2026 |  |
| Construção do Relatório Parcial | Todos | 21/09/2026 | 04/10/2026 |  |
| Front End | Liliam |  |  |  |

| Quinzena 5 Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Solução Final | Todos | 05/10/2026 | 18/10/2026 |  |

| Quinzena 6 Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Análise dos resultados | Todos | 19/10/2026 | 01/11/2026 |  |
| Finalização do protótipo | A definir | 19/10/2026 | 01/11/2026 |  |
| Preparação do Vídeo | Todos | 19/10/2026 | 01/11/2026 |  |

| Quinzena 7 Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Conclusão do Relatório Final | Todos | 02/11/2026 | 15/11/2026 |  |
| Video | Todos | 02/11/2026 | 15/11/202 |  |